# Rapport d’Avancement N°1
# Développement du Site E-commerce “CRAFTED-BY”

Groupe numéro 4 : Anne & Ezra
## #Résumé Exécutif
Le présent rapport d’avancement fournit une mise à jour sur l’état actuel du développement du site e-commerce “Crafted-By”. Les travaux se déroulaient conformément au calendrier établi, jusqu’à ce que je soit en arrêt maladie les mercredi 17 et jeudi 18 janvier 2024. Heureusement pour mon coéquipier Ezra, cela ne l’impacte pas car il s’agit de travaux individuels. L’équipe a réussi à identifier les défis et progresse vers les étapes suivantes.
## #Objectifs et Résultats Attendus

### #Objectifs Initiaux

A – Conception :
Se familiariser avec les exigences du projet et concevoir :
- le schéma de base de données,
- le schéma fonctionnel,
- la liste des utilisateurs,
- la liste des rôles,
- la liste des principales fonctionnalités et des permissions associées.
B – Modélisation :
Construire les tables à l’aide des migrations de Laravel,
- Créer les relations entre les tables dans les models,
- Créer des données de test à l’aide des factories et des seeders.
### #Résultats Actuels
- Achèvement de la phase de conception avec transmission du dossier de conception au CTO de Crafted-By .
- DataBase créée (tables, colonnes et relations).
## #Problèmes et Obstacles
- Retard de Anne dû à un arrêt maladie de deux jours => jour 3 quasi rattrapé ce vendredi 19.
- Besoin imprévu de ressources supplémentaires pour résoudre des problèmes de compatibilité du navigateur.
## #Calendrier et Planification
### #Calendrier Prévu
Phase de conception : 15/01/2024 - 16/01/2024
- Phase de développement du back-end
  - Sprint 1 : 17/01/2024 - 19/02/2024
  - Sprint 2 : 22/01/2024 - 26/01/2024
### #Révisions
Ajustement du calendrier de développement pour compenser le retard mineur.
## #Prochaines Étapes
1. Réussir à rattraper mon retard…
2. Finaliser le développement du back-end avec le Seeder et le CRUD.
## #Risques
### #Risques Actuels
Retards supplémentaires en raison d’éventuels problèmes techniques.
## #Conclusion
Le développement du site e-commerce “Crafted-By” progresse difficilement conformément aux attentes, avec des ajustements mineurs. L’équipe reste vigilante quant aux risques potentiels et s’engage à respecter les délais établis. Les parties prenantes sont encouragées à fournir des commentaires supplémentaires pour garantir la réussite du projet.